“Cienie nad Odrą”

Stopień Realizacji: Projekt jest obecnie na etapie wstępnej produkcji. Zakończyliśmy fazę planowania i opracowywania koncepcji. Około 40% całkowitych zadań zostało wykonanych, głównie w zakresie projektowania postaci i opracowywania scenariusza gry. Gra ma funkcjonalną mechanikę poruszania i walki.

#### Plan na Dalszą Realizację

Zadania Planowane:

- Implementacja wizualnych elementów UI (22.12.2023)

- Implementacja poziomów gry (lokalizacji i środowisk) (15.01.2024)

- Stworzenie Questów głównych ich udźwiękowienie wytyczenie celów implementacja większej ilości assetów graficznych (20.01.2024)

- (Opcjonalnie) rozwinięcie gry o bardziej zaawansowane mechaniki, dodatkowe mini-questy

Wykonana praca dotychczas:

Kacper Kruszelnicki:

- Faktoryzacja kodu

- System przełączania między scenami

- System wymiany danych między scenami

- System znajdziek

- Implementowanie interfejsu użytkownika

- Implementacja save

Gracjan Ziemiański:

- System rollowania (sprinty)

- System poziomu staminy gracza

- Praca nad sztuczną inteligencją przeciwników

Skrót prac ASP